## Slide 1: 人月神话

## Slide 2: 焦油坑
史前史中，没有别的场景比巨兽在焦油坑中垂死挣扎的场面更令人震撼。上帝见证着恐龙、猛犸象、剑齿虎在焦油中挣扎。它们挣扎得越是猛烈，焦油纠缠得越紧，没有任何猛兽足够强壮或具有足够的技巧，能够挣脱束缚，它们最后都沉到了坑底。

## Slide 3
                编程系统产品
                职业的乐趣
                职业的苦恼

## Slide 4: 人月神话
在众多软件项目中，缺乏合理的时间进度是造成项目滞后的最主要原因，它比其他所有因素加起来的影响还大。

## Slide 5
                乐观主义
                人月
                系统测试

## Slide 6: 外科手术队伍
        如何在有意义的时间进度内创建大型的系统

## Slide 7
                问题
                MILLS的建议
                如何运作
                团队的扩建

## Slide 8: 贵族专制、民主政治和系统设计
如何进行合理的概念设计？

## Slide 9
            概念一致性
            获得概念的完整性
            贵族专制统治和民主政治
            在等待时，实现人员应该做什么？

## Slide 10: 画蛇添足
如何来约束结构师的创造性热情呢？

## Slide 11
          结构师的交互准则和机制
          自律—开发第二个系统所带来的后果

## Slide 12: 贯彻执行
如何确保每个人听从、理解并实现结构师的决策？如何保持系统概念上的完整性？

## Slide 13
                文档化的规格说明—手册
                形式化定义
                直接整合
                会议和大会
                多重实现
                电话日志
                产品测试

## Slide 14: 为什么巴比伦塔会失败？
工程中，需要交流

## Slide 15
          巴比伦塔的管理教训
          大型编程项目中的交流
          项目工作手册
          大型编程项目的组织架构

## Slide 16: 胸有成竹
预估和现实的区别

## Slide 17
                PORTMAN的数据
                ARON的数据
                HARR的数据
                OS/360的数据
                CORBATO的数据

## Slide 18: 削足适履
如何控制软件的规模

## Slide 19
              作为成本的程序空间
              规模控制
              空间技能
              数据的表现形式是编程的根本

## Slide 20: 提纲挈领
文档先行

## Slide 21
              计算机产品的文档
              大学科系的文档
              软件项目的文档
              为什么要有正式的文档？

## Slide 22: 未雨绸缪
为舍弃而计划
当需要变化时，请让变化来临

## Slide 23
            试验性工厂和增大规模
            唯一不变的就是变化本身
            为变更计划系统
            前进两步，后退一步
            前进一步，后退一步

## Slide 24: 干将莫邪
一场战争需要优良的武器装备

## Slide 25
            目标机器
            辅助机器和数据服务
            高级语言和交互式编程

## Slide 26: 整体部分
如何更好的测试

## Slide 27
                剔除BUG的设计
                构件单元调试
                系统集成调试

## Slide 28: 祸起萧墙
如何控制进度

## Slide 29
            里程碑还是沉重的负担？
            “其他的部分反正还会落后”
            地毯的下面

## Slide 30: 另外一面
文档，让人更好的开发项目

## Slide 31
              需要什么样的文档
              流程图
              自文档化的程序

## Slide 32: 没有银弹 软件工程中的根本和次要问题
软件不是人狼，没有银弹
最彻底的解决方案是不开发软件

## Slide 33
      是否一定那么困难呢？—根本困难
      以往解决次要困难的一些突破
      银弹的希望
      针对概念上根本问题的颇具前途的方法—NO

## Slide 34: 再论《没有银弹》
没有银弹
但是困难可以改善

## Slide 35
        人狼和其他恐怖传说
        存在着银弹 - 就在这里！
        含糊的表达将会导致误解
        HAREL的分析
        JONE的观点—质量带来生产率
        那么，生产率的情形如何？
        面向对象编程—这颗铜质子弹可以吗？
        重用的情况怎么样？
        学习大量的词汇—对软件重用的一个可预见，但还没有被预言的问题
        子弹的本质—形势没有发生改变

## Slide 36: 20年后的人月神话
              为什么会出现二十周年纪念版本？
              核心观点：概念完整性和结构师
              开发第二个系统所引起的后果：盲目的功能和频率猜测
              图形界面的成功
              没有构建舍弃原型—瀑布模型是错误的！
              增量开发模型更佳—渐进地精化
              关于信息隐藏，PARNAS是正确的，我是错误的
              人月到底有多少神话色彩？BOEHM的模型和数据
              人就是一切（或者说，几乎是一切）
              放弃权利的力量
              最令人惊讶的新事物是什么？数百万的计算机
              全新的软件产业—塑料薄膜包装的成品软件
              买来开发—使用塑料包装的成品软件包作为构件
              软件工程的状态和未来

## Slide 37: Thank you