**计划管理**

**1.1、进度计划**

三周内完成：

第一周完成各种设计、分析文档

第二周开始编码，使用五天时间完成各模块的编码，两天时间整合验证

第三周用四天时间测试并改进，最后发布最终成品。

**1.2、质量计划**

软件不能出bug，在正常情况下，电费余额达到预设值是发出余额提醒给对应宿舍联系人。软件应该易于上手，易于使用，进行关键操作会有确认提示。对错误的操作应提示或者不予反应，不易死机或系统崩溃。

**1.3、资源计划**

小组成员4名，合理分配任务，充分利用资源

1人开发学生端

1人开发后勤中心端

1人进行文档设计编写

1人进行统筹